企　画　書

JavaSilver AI学習アプリ

「 SilverPass 」

〜 AIが弱点を見つけ、合格まで導く学習アプリ 〜

2026年5月

# 1. エグゼクティブサマリー

SilverPassは、Oracle Java SE 11 Silver（以下 Java Silver）の受験者を対象に、AI解説・弱点分析・模擬試験をFreemiumモデルで提供するWebアプリです。まずWebアプリとして市場を検証し、ユーザー数が安定した後にiOS/Androidアプリへ展開します。個人開発者がClaude APIをフル活用して差別化し、月3,000円以上の安定収益を目指します。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サービス名 | SilverPass（シルバーパス） |
| ターゲット | Java Silver 受験予定者（学生・エンジニア転職者・SES社員など） |
| 収益モデル | Freemium（基本無料 ＋ プレミアムプラン月額300〜500円） |
| 初期対応資格 | Oracle Java SE 11 Silver（後にGold・基本情報技術者へ拡張） |
| 開発体制 | 個人開発（Claude APIをバックエンドAIとして活用） |
| 収益目標 | 月3,000円（6〜12ヶ月以内）→ 長期で月30,000円以上 |
| 開発期間 | MVP：3〜5週間（週5〜10時間） |

# 2. 市場分析

## 2-1. ターゲット市場規模

Java Silverは、SESや受託開発企業での取得奨励が多く、受験者数が安定しています。

| 指標 | 数値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Java Silver 年間受験者数（推計） | 約3万人/年 | Oracle Japan公式・各スクール公表値より推計 |
| 「Java Silver 勉強」月間検索数（推計） | 約8,000〜12,000回 | Googleキーワードプランナー調査 |
| IT資格学習アプリの国内市場規模 | 成長中 | スマホ学習市場拡大に伴い増加傾向 |
| 月額300〜500円で支払い意向があるユーザー割合 | 10〜20%と推計 | 同種アプリの課金率データより |

## 2-2. 競合分析

現在の競合は「無料テキストサイト」と「紙の問題集」が中心で、AI活用した個別最適化サービスは空白地帯です。

| 競合 | 強み | 弱み | SilverPassとの差別化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無料Web問題集 （既存サイト） | 無料・問題数多い | AI解説なし 弱点分析なし | AI即時解説＋弱点追跡 |
| 紙の参考書 （オラクル認定等） | 信頼性が高い | 双方向性なし 持ち運び不便 | スマホで隙間学習可能 |
| Udemy等の動画講座 | 体系的に学べる | 高額・受動的 | 能動的な問題演習に特化 |
| 汎用AI （ChatGPT等） | 柔軟な解説 | 問題形式なし 進捗管理なし | Java Silver専門の問題DB＋進捗可視化 |

# 3. サービス設計

## 3-1. コア機能

### 【無料プラン】

- 問題演習（1日10問まで）：Java Silverの試験範囲から出題

- AI即時解説：回答後にClaude APIが日本語でわかりやすく解説

- 正解率グラフ：分野別の正解率を可視化

- 学習履歴（直近7日）

### 【プレミアムプラン（月額300〜500円）】

- 問題演習 無制限

- AI弱点分析：苦手分野を自動検出し、重点問題を優先出題

- AI模擬試験モード：本番形式65問、制限時間付き

- 詳細な学習レポート（合格予測スコア付き）

- 問題への質問機能：「なぜこの選択肢が正解？」をAIに追加質問

- 学習履歴 無制限保存

## 3-2. AIの活用方針

Claude APIを問題解説エンジンとして活用。「なぜ間違えたか」を丁寧に説明し、関連するJavaの概念も補足します。単なる正誤判定ではなく、理解を深める設計とすることで、無料競合サイトとの明確な差別化を図ります。

- 解説生成：ユーザーの回答と問題文をプロンプトに渡し、わかりやすい日本語解説を生成

- 弱点分析（プレミアム）：学習履歴をまとめてAIに渡し、苦手パターンを抽出

- 質問対応（プレミアム）：ユーザーの追加質問にコンテキストを持たせて回答

## 3-3. 技術スタック（MVP）

| レイヤー | 技術選定 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | React（Next.js） | SEO対応・後のアプリ化がしやすい |
| バックエンド | Node.js / Express | Claude API呼び出しが簡単 |
| データベース | PlanetScale（MySQL互換） | 無料枠あり・スケールしやすい |
| AI | Claude API（Sonnet） | 解説品質が高い・コスト効率が良い |
| 認証 | NextAuth.js | Google/GitHub SSO で離脱を減らす |
| 決済 | Stripe | サブスク実装が容易 |
| ホスティング | Vercel（フロント）＋ Railway（バック） | 無料枠で始められる |
| モバイル（将来） | React Native（Expo） | Webのコードを最大限再利用 |

# 4. 収益モデル

## 4-1. Freemiumの設計思想

「無料で使えるが、本気で合格したい人はプレミアムへ」という明確な動線を設計します。試験前1〜2ヶ月に課金ニーズが集中するため、その時期にプッシュ通知・メールで訴求します。

## 4-2. 収益シミュレーション

| フェーズ | 月間ユーザー数 | 課金率 | 課金ユーザー数 | ARPU | 月間収益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP（〜3ヶ月） | 100人 | 5% | 5人 | ¥400 | ¥2,000 |
| 成長期（〜6ヶ月） | 500人 | 8% | 40人 | ¥400 | ¥16,000 |
| 安定期（〜12ヶ月） | 2,000人 | 10% | 200人 | ¥400 | ¥80,000 |
| 横展開後（〜18ヶ月） | 5,000人 | 10% | 500人 | ¥400 | ¥200,000 |

月3,000円達成ライン：プレミアムユーザー8名（月額¥400×8=¥3,200）。現実的な目標です。

## 4-3. コスト見積もり

| 項目 | 月額コスト | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Claude API | 〜¥1,000 | 1解説あたり約0.5〜1円、月1,000解説で推計 |
| Vercel（ホスト） | 無料〜¥2,500 | 無料枠で開始、成長後にPro |
| Railway（DB/API） | 〜¥500 | 無料枠で開始 |
| Stripe 手数料 | 売上の3.6% | 決済時のみ発生 |
| ドメイン | 〜¥150/月 | 年1,800円程度 |
| 合計（初期） | 約¥1,650〜/月 | 収益が出るまで低コストを維持 |

# 5. 集客戦略

## 5-1. SEO × コンテンツマーケティング（メイン）

「Java Silver 問題集」「Java Silver 解説」などのキーワードで検索上位を狙います。ZennとQiitaに技術記事を書きながらドメインパワーを蓄積します。

- Zenn記事：「Java Silver全範囲 頻出問題まとめ」などを無料公開してアプリへ誘導

- Qiita記事：「AIで解説するJava学習のコツ」などエンジニア向けに訴求

- GitHub：ソースをOSSで公開し、Star数でSNS拡散を狙う

## 5-2. SNS戦略

- X（旧Twitter）：「今日のJava問題」を毎日投稿。解説はアプリで、という流れを作る

- IT系Discordサーバー：資格勉強コミュニティへ直接アプローチ

## 5-3. 口コミ設計

- 合格報告を促す：「SilverPassで合格しました」ツイートを促す仕組みをアプリ内に組み込む

- 紹介プログラム：友人招待で1ヶ月プレミアム無料などを検討

## 5-4. 集客タイムライン

| 時期 | 施策 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| リリース前（Week1〜3） | Zenn記事2本公開・Twitter告知 | ウェイティングリスト50人 |
| リリース直後（Month1） | プロダクトハント投稿・IT系Discord告知 | 月間ユーザー100人 |
| Month2〜3 | SEO記事を週1本ペースで追加 | オーガニック流入が始まる |
| Month4〜6 | 合格者の声をLP掲載・SNS拡散 | 月間500人・課金ユーザー40人 |

# 6. 開発ロードマップ

## Phase 1：MVP（Week 1〜4）

目標：動くものを最速で作り、実際のユーザーに使ってもらう

- 問題表示・回答機能（選択肢形式）

- Claude APIによるAI解説表示

- Googleアカウントでのログイン

- 正解率の簡易表示

- Vercel＋Railwayへデプロイ

## Phase 2：課金機能（Week 5〜8）

- Stripeによるプレミアムプラン実装（月額¥400）

- 無制限演習の解放

- 弱点分析機能（AI）

- LPの作成・SEO対策

## Phase 3：グロース（Month 3〜6）

- 模擬試験モード（65問・制限時間付き）

- 合格予測スコア機能

- Zenn/Qiita記事による継続的なSEO

- ユーザーフィードバックを元に問題DB拡充

## Phase 4：横展開（Month 6〜12）

- Java Gold対応

- 基本情報技術者試験対応

- React Native（Expo）でiOS/Androidアプリ化

| フェーズ | 期間 | 主な成果物 | 収益目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1（MVP） | Week 1〜4 | 動くWebアプリ | ¥0（検証優先） |
| Phase 2（収益化） | Week 5〜8 | 課金機能・LP | 月¥2,000〜3,000 |
| Phase 3（グロース） | Month 3〜6 | 模擬試験・SEO強化 | 月¥10,000〜30,000 |
| Phase 4（拡張） | Month 6〜12 | 複数資格・アプリ化 | 月¥50,000〜 |

# 7. リスクと対策

| リスク | 深刻度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 無料競合に勝てず課金されない | 高 | AI解説の質を体験してもらう→まず無料で使わせる設計。「解説の質」で勝負 |
| Claude APIコストが想定超え | 中 | APIコールをキャッシュ。同一問題の解説は再生成しない |
| 試験範囲の改定（Java バージョン変更） | 中 | 問題DBをCSV管理して更新を容易に。Oracleの公式情報を定期確認 |
| ユーザーが集まらない | 高 | Zenn記事・Twitter投稿を最優先。作る前から告知を始める |
| モチベーション低下（個人開発） | 中 | 週次で数値を記録して可視化。月3,000円という小さい目標を守る |

# 8. 成功指標（KPI）

| 指標 | 3ヶ月目標 | 6ヶ月目標 | 12ヶ月目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月間アクティブユーザー（MAU） | 200人 | 1,000人 | 5,000人 |
| プレミアム課金ユーザー数 | 8人 | 80人 | 400人 |
| 月間収益 | ¥3,200 | ¥32,000 | ¥160,000 |
| 1日平均セッション数 | 20 | 100 | 500 |
| ユーザー継続率（30日後） | 20% | 30% | 40% |
| Zenn/Qiita記事のいいね数（累計） | 100 | 500 | 2,000 |

# 9. まとめ・Next Action

SilverPassは、エンジニア2年目の個人開発者が「週5〜10時間・月3,000円回収」という制約の中で実現できる、最も現実的かつ成長可能性のあるプロジェクトです。

【最初の1週間でやること】 1. Next.js プロジェクトを作成し、問題を1問表示する画面を作る 2. Claude API を呼び出して解説を表示する 3. Vercel にデプロイして URL を取得する 4. Zenn に「Java Silver勉強アプリを作り始めました」記事を投稿する

企画書は生き物です。ユーザーの反応を見て随時アップデートしてください。迷ったら Claude に相談を。